### Приложение

к подпрограмме «Развитие

социальной и инженерной

инфраструктуры в рамках

государственной программы

«Развитие юстиции

в Республике Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2022 № ________)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы

«Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2024 годы» и финансирование по ее мероприятиям

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| # Цель: Создание комфортных и безопасных условий отправления правосудия мировыми судьями Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Задача 1. Обеспечение повышения уровня и качества капитального ремонта и соблюдение в зданиях и помещениях мировых судов # санитарно-эпидемиологических норм и требований противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2024 годы» | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», Министерство юстиции Республики Татарстан | 2017 - 2024 годы | Количество зданий, судебных участков, подлежащих капитальному ремонту с благоустройством прилегающих территорий, единиц | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 162,5 бюджет Республики Татарстан (далее - БРТ) | 53 226,9 БРТ | 20 192,0 БРТ | - | 22 181,9 БРТ | 22 181,9 БРТ | 51 181,9 БРТ | 51 181,9 БРТ |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 162,5 | 53 226,9 | 20 192,0 | - | 22 181,9 | 22 181,9 | 51 181,9 | 51 181,9 |
| бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 162,5 | 53 226,9 | 20 192,0 | - | 22 181,9 | 22 181,9 | 51 181,9 | 51 181,9 |

______________________